Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

Integrantes : Esteban Peña – Alejandro Rivero. Profesor : Gabriel Estivales. Asignatura : Capstone-802D.

}

| Resumen de avance proyecto APT | Los avances realizados en el proyecto se centran en avances de constitución de proyecto lo cual se refiere a documentación asociada , avances en código , construyendo la base de la aplicación , aplicando la arquitectura de software seleccionada la cual fue FlightPHP , también se desarrollaron los diagramas correspondientes a la base de datos “MER” y el Diagrama de Casos De Uso |
| --- | --- |
| Objetivos | Creación de una aplicación web , la cual permita el ingreso de tickets , modificación y cotización de servicios. |
| Metodología | Scrum |
| Evidencias de avance | Las evidencias por entregar para esta fase dos serán las siguientes : - Product Backlog Priorizado. - Acta de constitución de proyecto. - Acta de casos de uso. - Acta de riesgos de proyecto. - Planilla de artefactos de proyecto. - Prototipo Funcional de ingreso de tickets. Estas evidencias permitirán asegurar la calidad del producto , que se siga una arquitectura de software definida y manteniendo funcionalidades con los modelos de casos de uso y MER |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Analizar requerimientos y diseñar soluciones tecnológicas | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Reuniones con el cliente, computador, conexión a internet, herramientas de documentación | 1 semana | Alejandro Rivero y Esteban Peña | Se requirió coordinación con el cliente para aclarar funciones específicas del sistema | Completado | Se ajustaron algunos requerimientos para simplificar el MVP |
| Desarrollar e implementar sistemas informáticos | Desarrollo del sistema TI-Tickets con PHP y framework FlightPHP | Computador, XAMPP, editor de código (VS Code), navegador web | 2 semanas | Alejandro Rivero y Esteban Peña | Se avanzó en módulos principales: login, gestión de tickets y usuarios | Completado | Se reemplazó la arquitectura MVC manual por FlightPHP para mejor organización |
| Administrar bases de datos | Creación y mantenimiento de la base de datos en MySQL | XAMPP (phpMyAdmin), scripts SQL | 1 semana | Alejandro Rivero | El diseño de relaciones requirió ajustes en claves foráneas | Completado | Se normalizó la base de datos |
| Aplicar medidas de seguridad informática | Implementar autenticación por roles y protección de contraseñas | PHP, FlightPHP, MySQL, documentación sobre seguridad en PHP | 1 semana | Alejandro Rivero y Esteban Peña | Se implementó hash de contraseñas y control de sesiones | Completado | Se mejoraron las validaciones de entrada para evitar inyección SQL |
| Gestionar proyectos de desarrollo tecnológico | Elaboración del Product Backlog, Sprint Backlog y matriz de priorización | Herramientas de gestión (Trello, Excel, Word, figma, dbdiagram) | 1 semana | Alejandro Rivero y Esteban Peña | Buena coordinación en la planificación, con pequeñas demoras por ajustes de historias de usuario | Completado | Se reformularon tareas según prioridades del cliente |
| Gestionar la calidad del software | Realización de pruebas funcionales, unitarias y revisión de código | Computador, navegador, checklist de validación | 1 semana | Alejandro Rivero y Esteban Peña | Algunas pruebas arrojaron errores en validación de formularios | En curso | Se ajustaron validaciones y flujos de error |
| Comunicación efectiva y trabajo colaborativo | Reuniones semanales con el equipo y profesor guía | Reuniones virtuales, chat de equipo, correo electrónico y vía WhatsApp | Durante todo el proyecto | Alejandro Rivero y Esteban Peña | La comunicación constante permitió una buena coordinación de tareas | En curso | Se estableció una rutina fija de revisión semanal |
| Evaluar la calidad del software | Verificar cumplimiento de criterios de aceptación e indicadores de éxito | Documentación del backlog, reportes de avance, checklist de pruebas | 1 semana | Alejandro Rivero y Esteban Peña | Se revisaron los criterios de aceptación definidos por el cliente | No iniciado | Se programó para el sprint final |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Los factores que han facilitado el desarrollo fueron sin duda la correcta gestión del tablero de teams , junto con mi colega nos permitió generar conciencia acerca de las fechas de entrega y que debemos tener avances respecto al proyecto , dentro de las dificultades que hemos tenido se encuentra la diferencia de lenguajes de programación y experiencias que poseemos , dentro de este principal problema se mitigo complementando el trabajo del otro y utilizando de manera abusiva el formato Mark Down para que así se entendiese el código y fuese aún más fácil de manipular.

Actividades ajustadas o eliminadas: Dentro de lo positivo del proyecto fue que, al estar enfocados en hacer una buena entrega, se han cumplido los plazos que nos propusimos, la documentación fue realizada, y una vez realizada lo que hizo cada uno fue corregido por el otro, ese sistema nos permitió agilizar la corrección de errores y entender la manera de trabajo del otro. Dentro de los facilitadores que permitieron el llegar a la fecha de entrega sin atrasos , fue las instrucciones del profesor y es que, en cada reunión de avance , nos recomendaba ese punto esencial el cual era necesario dentro del proyecto , y destaco dentro del equipo que luego de cada reunión nos poníamos manos a la obra , solventando lo mencionado por el tutor , eso nos permitió evitar el código espagueti y no tener documentación acerca del proyecto “Documento de artefactos” integrando una arquitectura al código FlightPHP, mencionando que no es la que nos recomendó el profesor , realizamos una investigación y al encontrar una que ambos logramos manejar e implementar de manera correcta se lo comentamos al profesor , logrando un indicador de logro más dentro del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Como se mencionaba en el anterior punto, gracias a la correcta gestión y motivación del equipo , se han evitado atrasos en documentación o artefactos comprometidos para la entrega APT2 , esto ya que desde el minuto uno no dejamos pasar ninguna tarea fuera de la fecha designada , tomando de manera muy seria las fechas de entrega propuestas por el equipo y las reuniones internas realizadas cada lunes para compartir información acerca de los estados de avance y problemas encontrados.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.