Acta de Constitución

del Proyecto

TI-Tickets: gestión inteligente de soporte

Curso Capstone

Integrantes:

- Alejandro Rivero

- Esteban Peña

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y Restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de Proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Personal y recursos preasignados	7

Aprobaciones	7

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Mantenimientos Computacionales Especializados “MC” |
| --- | --- |
| Proyecto | TI-Tickets: gestión inteligente de soporte |
| Fecha de preparación | 20-09-2025 |
| Cliente | MCE |
| Gerente de Proyecto | Luis Vidal V. |

# Propósito y Justificación del Proyecto

- El propósito es crear un sistema que permita la gestión de tickets de soporte para el equipo de TI. Esto permitirá a los clientes crear, visualizar y actualizar sus tickets para reportar y dar seguimiento a problemas. - El sistema también busca enriquecer la solución con funciones como la gestión de cotizaciones y un panel de cliente que incluya su historial.

# Descripción del Proyecto y Entregables

- Épicas: Gestión de Tickets, Gestión de Cotizaciones, Panel del Cliente y Roles, Análisis y Minería de Datos, y Validación y Despliegue. - Entregables: El proyecto incluirá entregables como el sistema funcional para la gestión de tickets y cotizaciones, un panel de cliente y administrador, reportes y análisis de datos, y la documentación técnica del sistema.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

- Permitir a los clientes crear, ver y editar tickets. - Habilitar la gestión de cotizaciones automáticas en línea y el acceso al historial de las mismas. - Implementar un sistema de autenticación para un panel de cliente seguro. - Diferenciar los permisos entre los roles de cliente, técnico y administrador. - Generar reportes y gráficos de tickets y rendimiento de técnicos. - Contar con un sistema funcional publicado en un hosting accesible.

## Requerimientos del proyecto

- El sistema debe ser desarrollado, validado y desplegado. - Se deben realizar pruebas integrales de funcionalidad, seguridad y rendimiento. - Se requiere documentación de instalación y técnica.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Gestionar tickets de soporte TI | El sistema permite a soporte gestionar tickets |
| Solicitar y consultar cotizaciones | El módulo de cotizaciones funciona en línea y genera comprobantes automáticos |
| Acceder a un panel privado con roles y permisos diferenciados | El panel seguro con roles está habilitado |
| Visualizar análisis de datos | El sistema genera reportes básicos y avanzados de análisis de datos |
| Contar con despliegue en entorno productivo y documentación técnica | El sistema está desplegado en un hosting funcional con documentación de usuario y técnica |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Sprint 0 (1 semana) | - Cada sprint cumple con sus entregables funcionales en la fecha definida - No más de 10% de desviación en el tiempo estimado por sprint - Validación del Product Owner al cierre de cada sprint - Entrega final del sistema antes de la fecha límite de presentación |
| Sprint 1 (2 semanas) |  |
| Sprint 2 (2 semanas) |  |
| Sprint 3 (2 semanas) |  |
| Sprint 4 (2 a 3 semanas) |  |

# Premisas y Restricciones

- Premisas: El proyecto asume que se podrá desplegar el sistema en un servidor productivo y que se realizarán pruebas integrales para validar el proyecto. - Restricciones: El cliente, MCE, está ubicado en la Torre Bioceánica, San Antonio. Dos estudiantes, Alejandro Rivero y Esteban Peña, están a cargo del desarrollo de proyecto

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Riesgos técnicos: Posibles fallas durante el despliegue en el servidor productivo. - Riesgos de alcance: Dificultades para implementar funcionalidades como la minería de datos o los análisis de tendencias.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Sprint 0 | 1 semana |
| Sprint 1 | 1 semana |
| Sprint 2 | 2 semanas |
| Sprint 3 | 2 a 3 semanas |
| Sprint 4 | 2 a 3 semanas de desarrollo |

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis Vidal v | Entrevistador técnico | RRHH | Subgerencia |
| Esteban Peña | Estudiante | No aplica | No aplica |
| Alejandro Rivero | Estudiante | No aplica | No aplica |
| MCE | Empresa y cliente |  |  |

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Firmas de Aprobación: El proyecto requiere la firma del patrocinador para su aprobación formal. - Documentación de Pruebas: Todas las pruebas realizadas (funcionalidad, seguridad, rendimiento) deben estar documentadas y cumplir con los criterios de aceptación establecidos. Esto es un requisito para la validación y despliegue del proyecto. - Despliegue Funcional: El sistema debe estar publicado en un hosting accesible y funcional. El despliegue en un entorno productivo es un requerimiento clave. - Análisis y Validación: Se deben realizar análisis y pruebas integrales. El proyecto no se considera listo hasta que se validen los riesgos y se corrijan las incidencias encontradas.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis Vidal V. | Entrevistador técnico | RRHH | Subgerencia |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Luis Vidal V. Alejandro Rivero Profesor Gabriel Estivales |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Luis Vidal V. Profesor Gabriel Estivales |
| Decisiones técnicas | Esteban Peña Alejandro Rivero Profesor Gabriel Estivales |
| Resolución de conflictos | Profesor Gabriel Estivales Alejandro Rivero Luis Vidal V. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Esteban Peña Alejandro Rivero Luis Vidal V Profesor Gabriel Estivales |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Esteban Peña | Equipo de desarrollo | No aplica |
| Alejandro Rivero | Scrum Master, Equipo de desarrollo | No aplica |
| Luis Vidal V | Product Owner | No aplica |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Luis Vidal v. |  |  |