Plan de Gestión

de Riesgos

TI-Tickets: gestión inteligente de soporte

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Mantenimientos Computacionales Especializados MCE |
| --- | --- |
| Proyecto | TI-Tickets: gestión inteligente de soporte |
| Fecha de preparación | 20-09-2025 |
| Cliente | MCE |
| Patrocinador principal | Luis Vidal V. |
| Gerente de Proyecto | Gabriel Estivales |

# Metodología

La metodología a aplicar será Scrum, debido a su naturaleza iterativa e incremental

# Roles y Responsabilidades

Product Owner: Luis Vidal V. (Recursos Humanos MCE) Scrum Master: Alejandro Rivero, quien es responsable de facilitar el proceso y eliminar impedimentos. Equipo de Desarrollo: Esteban Peña y Alejandro Rivero, encargados de analizar, diseñar, programar, probar y documentar el sistema

# Presupuesto

No aplica, ya que los estudiantes desarrollaran el proyecto y si cumple con los requerimientos se analizará la puesta en marcha

# Calendario

El proyecto se desarrollará a lo largo de 4 Sprints. Se espera que esté finalizado a mediados de noviembre

# Categorías de Riesgo

Se identifican riesgos Técnicos, Operacionales, Gestion del proyecto, Externo y la Calidad relacionados con la gestión del proyecto Técnicos: - Errores de integración - Fallas en base de datos - Baja experiencia en análisis de datos Operacionales: - Problemas de comunicación - Fallas de conectividad Gestión del proyecto: - Retraso en entregables - Cambios de alcance Externos: - Disponibilidad del cliente para pruebas - Hosting caído o con restricciones Calidad: - Errores en seguridad - Deficiencias en pruebas - Documentación incompleta

# Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

# Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

## Definiciones de Probabilidad

| Muy Alta | 0,90 |
| --- | --- |
| Alta | 0,70 |
| Media | 0,50 |
| Baja | 0,30 |
| Muy Baja | 0,10 |

## Definiciones de Impacto

| Muy bajo | 0,05 | Alcance, Cronograma, Costo, Calidad |
| --- | --- | --- |
| Bajo | 0,10 |  |
| Medio | 0,20 |  |
| Alto | 0,40 |  |
| Muy alto | 0,80 |  |

# Matriz de Probabilidad e Impacto

## Amenazas (Riesgos) y Oportunidades

| Impacto Probabilidad |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0,045 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
| Alta | 0,70 | 0,035 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 |
| Media | 0,50 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| Baja | 0,30 | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| Muy Baja | 0,10 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |

# Identificación de riesgos (Amenazas)

| Amenazas | Probabilidad | Impacto | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en cronograma por sobrecarga de tareas | Alta (0,70) | Alta (0,40) | Valor: 0,28 |
| Errores de integración entre frontend y backend | Media (0,50) | Muy Alto (0,80) | Valor: 0,40 |
| Disponibilidad limitada del cliente para validar avances | Alta (0,70) | Medio (0,20) | Valor: 0,14 |
| Falla de hosting en despliegue final | Baja (0,30) | Muy Alto (0,80) | Valor: 0,24 |
| Problemas de seguridad | Media (0,50) | Alto (0,40) | Valor: 0,20 |

# Identificación de Riesgos (Oportunidades)

| Amenazas | Probabilidad | Impacto | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación exitosa de dashboards avanzados mejora satisfacción del cliente | Media (0,50) | Alto (0,40) | Valor: 0,20 |
| Optimización del backend reduce tiempos de respuesta | Alta (0,70) | Medio (0,20) | Valor: 0,14 |
| Documentación clara facilita futuras mejoras y mantenimiento | Alta (0,70) | Medio (0,20) | Valor: 0,14 |

# Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

Product Owner (Luis Vidal): tolerancia baja a retrasos de cronograma y fallas de calidad. Equipo de desarrollo: tolerancia media a cambios de alcance, alta a pruebas adicionales. Clientes finales: tolerancia muy baja a errores en seguridad o datos incorrectos.

# Formatos de los Informes

Informe de Riesgos por Sprint: Se hace al final de cada sprint Informe Mensual de Riesgos: Se entrega al Product Owner (Luis Vidal) para mantenerlo informado Informe Final de Riesgos: Al cierre del proyecto

# Seguimiento

Responsable: Scrum Master (Alejandro Rivero) Frecuencia: semanal en Daily Scrum, formal en Sprint Review Herramienta: planilla compartida (Excel/Google Sheets) con actualización continua

# Aprobaciones

| Aprobador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Product Owner Luis Vidal V. |  |  |
| Scrum Master Alejandro Rivero |  |  |
| Equipo Dev Esteban Peña |  |  |