Product Backlog

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Alejandro Rivero Esteban Peña |
| --- | --- |
| Rut | 20.325.517-9 21.305.545-3 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Melipilla |

Antecedentes de la Empresa

| Nombre de la empresa | Mantenimientos Computacionales Especializados MCE |
| --- | --- |
| Representante | Luis Vidal V. |
| Cargo | Recursos Humanos |
| Rut | 77.904.081-K |
| Rubro | Soporte TI y Telecomunicaciones |
| Sede | Torre Bioceánica, San Antonio |

Contenido

Épica 1: Gestión de Tickets	3

Historias de usuarios:	3

Criterios de aceptación:	3

Técnica de priorización MoSCoW:	3

Épica 2: Gestión de Cotizaciones	3

Historias de usuarios:	3

Criterios de aceptación:	3

Técnica de priorización MoSCoW:	4

Épica 3: Panel del Cliente y Roles	4

Historias de usuarios:	4

Criterios de aceptación:	4

Técnica de priorización MoSCoW:	4

Épica 4: Análisis y Minería de Datos	4

Historias de usuarios:	4

Criterios de aceptación:	4

Técnica de priorización MoSCoW:	5

Épica 5: Validación y Despliegue	5

Historias de usuarios:	5

Criterios de aceptación:	5

Técnica de priorización MoSCoW:	5

Tabla Priorización MoSCoW	6

# Épica 1: Como cliente necesito gestionar mis tickets de soporte, para dar seguimiento a los problemas en el área de TI

## Historias de usuarios:

- Como cliente, quiero crear un ticket con los detalles de mi problema, para que el soporte lo pueda atender

- Como cliente, quiero visualizar mis tickets en un panel, para dar seguimiento a su estado

- Como cliente, quiero actualizar un ticket existente con nueva información, para que el soporte tenga datos más completos

- Como cliente, quiero cerrar el ticket una vez resuelto, para confirmar que mi problema quedó solucionado

## Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir registrar el ticket con: descripción, categoría, fecha y equipo afectado

- El dashboard debe mostrar listado de tickets con su estado: abierto, en proceso, cerrado

- El sistema debe permitir editar el detalle del ticket mientras está abierto

- Solo el cliente puede cerrar el ticket, quedando registrado la fecha del cierre

## Técnica de priorización MoSCoW:

- Must Have (mínimo viable del sistema)

# Épica 2: Como soporte necesito atender los tickets solicitados por los clientes, para brindar una solución eficiente

## Historias de usuarios:

- Como soporte, quiero visualizar los tickets asignados, para organizarlos según prioridad

- Como soporte, quiero cambiar el estado de un ticket (en proceso, resuelto), para reflejar el avance

- Como soporte, quiero agregar notas internas a los tickets, para mantener un historial de gestión

## Criterios de aceptación:

- El sistema debe asignar los tickets a los técnicos de soporte

- El sistema debe registrar el cambio del ticket con fecha y hora

- El sistema debe mostrar las notas solo para soprote

## Técnica de priorización MoSCoW:

- Must Have (mínimo viable del sistema)

# Épica 3: Como cliente necesito solicitar y consultar cotizaciones de servicios, para evaluar costos antes de contratarlos

## Historias de usuarios:

- Como cliente, quiero solicitar una cotización automática en línea, para conocer el costo estimado

- Como cliente, quiero consultar mi historial de cotizaciones, para revisar precios anteriores

## Criterios de aceptación:

- El sistema debe generar automáticamente la cotización generada con parámetros definidos

- El sistema debe mostrar al cliente un historial con fecha, servicio y monto de las cotizaciones

## Técnica de priorización MoSCoW:

- Must Have (mínimo viable del sistema)

# Épica 4: Como administrador necesito gestionar roles y accesos, para garantizar seguridad y control de la plataforma

## Historias de usuarios:

- Como administrador, quiero gestionar roles y permisos, para diferenciar clientes, soporte y administradores.

- Como usuario, quiero autenticarme con credenciales seguras, para proteger mi información personal y de la empresa.

- Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvido, para poder acceder nuevamente al sistema sin asistencia técnica.

- Como usuario, quiero cambiar mi contraseña desde mi perfil, para mantener la seguridad de mi cuenta.

## Criterios de aceptación:

- El sistema debe exigir contraseñas seguras con los siguientes requisitos:

  - Mínimo 8 caracteres

  - Al menos una letra mayúscula

  - Al menos una letra minúscula

  - Al menos un número

  - Al menos un carácter especial (por ejemplo: !@#$%^&*.,)

- El usuario debe poder cambiar su contraseña desde el panel de perfil.

- El sistema debe incluir un flujo de recuperación (“Olvidé mi contraseña”) que:

  - Envíe un correo de restablecimiento con un enlace temporal o token seguro.

  - Permita establecer una nueva contraseña validando las mismas reglas de seguridad.

- Las contraseñas deben ser encriptadas antes de almacenarse en la base de datos.

- El sistema debe diferenciar el acceso según rol (cliente, soporte, administrador).

## Técnica de priorización MoSCoW:

- Must Have (mínimo viable del sistema)

# Épica 5: Como administrador y cliente necesito visualizar métricas y análisis de datos, para evaluar el desempeño y tomar decisiones

## Historias de usuarios:

- Como administrador, quiero acceder a reportes de tickets por categoría, mes y año, para evaluar uso del sistema

- Como administrador, quiero identificar tendencias de fallas recurrentes, para anticipar problemas

- Como administrador, quiero ver el rendimiento de los técnicos, para analizar eficiencia

- Como cliente, quiero ver un análisis del rendimiento de mis equipos de TI, para evaluar calidad de servicio

- Como cliente, quiero recibir un resumen de satisfacción de servicio, para conocer eficiencia del soporte

## Criterios de aceptación:

- El sistema debe generar dashboards con métricas automáticas

- El sistema debe mostrar los reportes en tablas o gráficos claros y actualizados

## Técnica de priorización MoSCoW:

- Should Have (enriquecen la solución)

# Épica 6: Como desarrollador necesito validar y desplegar el sistema, para asegurar su funcionamiento en producción

## Historias de usuarios:

- Como desarrollador, quiero realizar pruebas integrales de seguridad, rendimiento y usabilidad, para garantizar la calidad

- Como administrador, quiero desplegar el sistema en un servidor productivo, para que los clientes lo usen

- Como usuario, quiero acceder a documentación técnica y manuales, para comprender el sistema

## Criterios de aceptación:

- Todas las pruebas deben estar documentadas y superadas

- El sistema debe estar en un hosting funcional

- La documentación debe estar clara y completa

## Técnica de priorización MoSCoW:

- Must Have (mínimo viable del sistema)

# Tareas técnicas (Matriz de Eisenhower)

Matriz de Eisenhower:

- Importante y urgente (Hacer ya).

- Importante pero no urgente (Planificar).

- No importante pero urgente (Delegar).

- No importante y no urgente (Eliminar / dejar para después).

## Epica 1: Como cliente necesito gestionar mis tickets de soporte

### Historia: Crear un ticket con los detalles del problema

Tareas:

- Diseñar formulario de creación de tickets → Importante y urgente

- Implementar backend para registrar cada ticket en la base de datos → Importante y urgente

- Validar campos obligatorios → Importante y urgente

- Testear la creación de tickets → Importante pero no urgente

### Historia: Visualizar tickets en un panel

Tareas:

- Diseñar interfaz de listado de tickets → Importante y urgente

- Crear API para obtener tickets por cliente → Importante y urgente

- Integrar estados (abierto, en proceso, cerrado) → Importante y urgente

- Testear visualización → Importante pero no urgente

### Historia: Cerrar ticket cuando esté resuelto

Tareas:

- Implementar botón “cerrar ticket” → Importante y urgente

- Registrar fecha de cierre en la BD → Importante y urgente

- Validar que solo el cliente pueda cerrarlo → Importante y urgente

- Pruebas de cierre → Importante pero no urgente

## Epica 2: Como soporte necesito atender tickets solicitados

### Historia: Visualizar tickets asignados

Tareas:

- Crear panel de tickets asignados para soporte → Importante y urgente

- Filtrar por prioridad/estado → Importante pero no urgente

### Historia: Visualizar tickets asignados

Tareas:

- Crear panel de tickets asignados para soporte → Importante y urgente

- Filtrar por prioridad/estado → Importante pero no urgente

### Historia: Cambiar estado de ticket

Tareas:

- Agregar botón/selector de estado → Importante y urgente

- Registrar cambio con fecha/hora → Importante y urgente

- Notificar al cliente del cambio → Importante pero no urgente

### Historia: Agregar notas internas

Tareas:

- Crear campo de notas internas en ticket → Importante y urgente

- Definir visibilidad solo para soporte → Importante y urgente

- Pruebas de notas internas → Importante pero no urgente

## Epica 3: Como cliente necesito solicitar y consultar cotizaciones

### Historia: Solicitar cotización automática

Tareas:

- Crear formulario de solicitud → Importante y urgente

- Implementar cálculo automático en backend → Importante y urgente

- Generar comprobante digital (PDF/email) → Importante pero no urgente

### Historia: Consultar historial de cotizaciones

Tareas:

- Crear vista de historial → Importante y urgente

- Endpoint para devolver cotizaciones previas → Importante y urgente

- Testear consultas → Importante pero no urgente

## Epica 4: Como administrador necesito gestionar roles y accesos

### Historia: Gestionar roles y permisos

Tareas:

- Implementar módulo de roles (cliente, soporte, admin) → Importante y urgente

- Crear interfaz para administración de roles → Importante y urgente

- Validar permisos en endpoints críticos → Importante y urgente

### Historia: Autenticación segura

Tareas:

- Configurar login con validación de contraseña segura → Importante y urgente

- Implementar tokens de sesión o JWT → Importante y urgente

- Implementar cifrado de contraseñas → Importante y urgente

### Historia: Recuperar contraseña

Tareas:

- Crear formulario “Olvidé mi contraseña” → Importante y urgente

- Generar token temporal de restablecimiento → Importante y urgente

- Enviar correo automático con enlace de recuperación → Importante y urgente

- Validar nueva contraseña bajo reglas de seguridad → Importante y urgente

### Historia: Cambiar contraseña

Tareas:

- Agregar opción “Cambiar contraseña” en el perfil → Importante y urgente

- Validar contraseña actual antes de permitir el cambio → Importante y urgente

- Verificar cumplimiento de requisitos de seguridad → Importante y urgente

## Epica 5: Como administrador y cliente necesito visualizar métricas y análisis de datos

### Historia: Reportes admin y métricas cliente

Tareas:

- Implementar consultas SQL/algoritmos para métricas. → Importante y urgente

- Diseñar dashboards con gráficos (tickets, fallas, rendimiento). → Importante pero no urgente

- Mostrar métricas personalizadas según rol (admin y cliente). → Importante pero no urgente

- Pruebas de carga y validación de datos. → Importante pero no urgente

## Epica 6: Como desarrollador necesito validar y desplegar el sistema

### Historia: Pruebas integrales

Tareas:

- Diseñar casos de prueba (funcionalidad, seguridad, rendimiento). → Importante y urgente

- Automatizar pruebas básicas. → Importante pero no urgente

### Historia: Desplegar en servidor productivo

Tareas:

- Configurar hosting/servidor. → Importante y urgente

- Realizar despliegue de backend y frontend. → Importante y urgente

- Configurar base de datos en entorno productivo. → Importante y urgente

- Monitorear post-despliegue. → Importante pero no urgente

### Historia: Documentación técnica y manuales

Tareas:

- Redactar manual de usuario. → Importante pero no urgente

- Redactar documentación técnica. → Importante pero no urgente

- Generar diagramas de arquitectura. → Importante pero no urgente

# Tabla Priorización MoSCoW

| Sprints | Priorización MoSCoW |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Must Have |
| Sprint 2 | Must Have |
| Sprint 3 | Must Have |
| Sprint 4 | Must Have |
| Sprint 6 | Must Have |
| Sprint 5 | Should Have |

# Tabla Priorización Matriz Eisenhower

| Tareas | Matriz Eisenhower | Sprints |
| --- | --- | --- |
| Diseñar formulario de creación de tickets | Urgente/Importante | Sprint 1 |
| Implementar backend para registrar ticket en BD | Urgente/Importante |  |
| Validar campos obligatorios | Urgente/Importante |  |
| Diseñar interfaz de listado de tickets | Urgente/Importante |  |
| Crear API para obtener tickets por cliente | Urgente/Importante |  |
| Integrar estados básicos | Urgente/Importante |  |
| Pruebas básicas de creación y visualización | (Importante, planificar) |  |

| Tareas | Matriz Eisenhower | Sprints |
| --- | --- | --- |
| Agregar opción de “Cambiar contraseña” en el perfil de usuario | Urgente/Importante | Sprint 2 |
| Pruebas de seguridad y verificación de encriptado de contraseñas | Urgente/Importante |  |
| Crear flujo de “Olvidé mi contraseña” | Urgente/Importante |  |
| Implementar autenticación de usuarios con validación de contraseña segura | Urgente/Importante |  |
| Crear opción “editar ticket” | Urgente/Importante | Sprint 2 |
| Endpoint para actualizar ticket | Urgente/Importante |  |
| Botón “cerrar ticket” + registrar fecha cierre | Urgente/Importante |  |
| Panel de tickets asignados a soporte | Urgente/Importante |  |
| Botón/selector de estado en tickets | Urgente/Importante |  |
| Registrar cambios con fecha/hora | Urgente/Importante |  |
| Campo de notas internas | Urgente/Importante |  |
| Validar visibilidad notas | Urgente/Importante |  |
| Pruebas de cierre y edición | (Importante, planificar) |  |

| Tareas | Matriz Eisenhower | Sprints |
| --- | --- | --- |
| Formulario de solicitud de cotización | Urgente/Importante | Sprint 3 |
| Backend para cálculo automático | Urgente/Importante |  |
| Vista historial de cotizaciones | Urgente/Importante |  |
| Endpoint historial cotizaciones | Urgente/Importante |  |
| Implementar módulo de roles (cliente, soporte, admin) | Urgente/Importante |  |
| Crear interfaz de administración de roles | Urgente/Importante |  |
| Login con usuario/contraseña | Urgente/Importante |  |
| Tokens de sesión / JWT | Urgente/Importante |  |
| Pruebas seguridad roles | (Importante, planificar) |  |

| Tareas | Matriz Eisenhower | Sprints |
| --- | --- | --- |
| Consultas SQL / algoritmos para métricas | Urgente/Importante | Sprint 4 |
| Dashboard con gráficos de rendimiento/fallas | (Importante, planificar) |  |
| Mostrar métricas diferenciadas (admin y cliente) | (Importante, planificar) |  |
| Casos de prueba integrales | Urgente/Importante |  |
| Automatización básica de pruebas | (Importante, planificar) |  |
| Configurar hosting/servidor | Urgente/Importante |  |
| Desplegar backend y frontend | Urgente/Importante |  |
| Configurar BD en producción | Urgente/Importante |  |
| Monitoreo post-despliegue | (Importante, planificar) |  |
| Documentación técnica y manual de usuario | (Importante, planificar) |  |